ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по летнему содержанию дорог муниципального образования города Красное Село

Летнее содержание дорог включает в себя работы по уборке мусора с обочин, кюветов и прилегающих территорий, выкашиванию травы с кюветов и прилегающих территорий, уборке скошенной травы с кюветов.

Собранные мусор и смёт должны быть транспортированы в установленное место.
Характеристики дорог:
1. Количество дорог – 64 шт.;
2. Протяжённость дорог – 26025,4 м;
3. Площадь проезжей части – 122409 кв.м
4. Площадь обочин – 110469 кв.м;

5. Площадь кюветов – 17578 кв.м;

Прилегающая территория – 52050,8 кв.м

Общее количество мусора, смёта (ориентировочно) – 100 куб.м
Объём работ:

	Вид работ
	Общее кол-во
	Обочины
	Кюветы
	Прилегающ. территория.
	Лотковая зона

	Уборка мусора
	6 раз
	+
	+
	+
	

	Выкашивание травы
	2 раза
	
	+
	+
	

	Уборка скошенной травы
	2 раза
	
	+
	
	

	Погрузка смёта, мусора
	6 раз
	+
	+
	+
	+



Работы выполняются с 15 апреля по 14 октября.

Уборка смёта, мусора производится ежемесячно; выкашивание и уборка скошенной травы 2 раза (июнь и август месяцы).
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