ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО Г.КРАСНОЕ СЕЛО В 2008 ГОДУ
1.Адресная программа содержания зон зеленых насаждений
	№

п/п
	Адрес


	Площадь

(кв.м)
	Кол-во
выкосов

	1.
	Кингисеппское ш, 6-8
	4100
	2

	2.
	Кингисеппское ш., 12/2
	1100
	2

	3.
	ул. Красногородская д.17/1 (пустырь)
	1800
	2

	4.
	ул. Красногородская 17/3
	8000
	2

	5.
	скв. пр. Ленина , 71/2
	5500
	3

	6.
	скв. пр. Ленина ,81
	3500
	3

	7.
	пр. Ленина, 86
	3600
	3

	8.
	пр. Ленина, 99
	2400
	2

	9.
	пр. Ленина (вдоль кладбища)
	6100
	2

	10.
	ул. Свободы, д.23
	5500
	2

	11.
	ул. Лермонтова, 23 
	10400
	2

	12.
	ул. Ю.Пионеров,18
	2500
	2

	13.
	ул. Ю.Пионеров, 18/2 (пруд) +
	5300
	2

	14.
	ул. Освобождения, 15
	5800
	3

	15.
	ул. Спирина - ул. Освобождения
	16900
	2

	16.
	Стрельнинское ш., 4/2(у ДИП)
	2500
	2

	17.
	ул. Спирина 2/1
	2400
	2

	18.
	ул. Лермонтова, 12
	4100
	2

	19.
	ул. Лермонтова, 9
	1800
	2

	20.
	ул. Гвардейская, 18/1
	3200
	2

	21.
	ул. Массальского,10
	1900
	2

	22.
	ул. Восстановления (зона)
	4200
	2

	23.
	ул. 25 Октября (у родника)
	1500
	2

	
	Всего:
	102200
	



24. Площадь ж/д вокзала п. Можайский:
- штыковка почвы при омоложении растений на глубину 150 мм в грунтах II группы - 30 м2;
- омоложение живых изгородей - 60 м;
- расчистка и углубление канавы - 75 п.м.
2. Сроки выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Срок выполнения
	Примечание

	1.
	3-разовый выкос

1-ый

2-ой

3-ий
	с 01.06.07 по 15.06.07

с 01.07.07 по 15.07.07

с 15.08.07 по 31.08.07
	

	2.
	2-разовый выкос

1-ый

2-ой
	с 15.06.07 по 30.06.07

с 01.08.07 по 15.08.07
	

	3.
	Омоложение живых изгородей
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	4.
	Расчистка и углубление канавы
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	5.
	Посадка деревьев и кустарника
	с 01.10.07 по 31.10.07
	


3.Состав работ

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Состав работ
	Примечание

	1.
	Выкос
	1. Выкос при помощи ручного бензотриммера с насадкой нож (леска).
	

	2.
	Омоложение живых изгородей
	1. Обрезка кустарника на одну высоту с вырезкой сухих ветвей.
2. Уборка территории после работы.
	

	3.
	Расчистка и углубление канавы
	1. Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника с отрывкой грунта, разравниванием и планировкой откосов.

2. Уборка территории после работы.
	


4. Основные требования к содержанию и качеству работ:

4.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.
4.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

5. Основные требования к составлению сметной документации:

5.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».
5.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

5.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

5.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

5.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Руководитель службы городского хозяйства и благоустройства Мартынов А.В.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО Г.КРАСНОЕ СЕЛО В 2008 ГОДУ

1.Адресная программа содержания зон зеленых насаждений

	№

п/п
	Адрес


	Площадь

(кв.м)
	Кол-во
выкосов

	1.
	Кингисеппское ш, 6-8
	4100
	2

	2.
	Кингисеппское ш., 12/2
	1100
	2

	3.
	ул. Красногородская д.17/1 (пустырь)
	1800
	2

	4.
	ул. Красногородская 17/3
	8000
	2

	5.
	скв. пр. Ленина , 71/2
	5500
	3

	6.
	скв. пр. Ленина ,81
	6700
	3

	7.
	пр. Ленина, 86
	3600
	3

	8.
	пр. Ленина, 99
	2400
	2

	9.
	пр. Ленина (вдоль кладбища)
	6100
	2

	10.
	ул. Свободы, д.23
	5500
	2

	11.
	ул. Лермонтова, 23 
	10400
	2

	12.
	ул. Ю.Пионеров,18
	2500
	2

	13.
	ул. Ю.Пионеров, 18/2 (пруд) +
	5300
	2

	14.
	ул. Освобождения, 15
	5800
	3

	15.
	ул. Спирина - ул. Освобождения
	16900
	2

	16.
	Стрельнинское ш., 4/2(у ДИП)
	2500
	2

	17.
	ул. Спирина 2/1
	2400
	2

	18.
	ул. Лермонтова, 12
	4100
	2

	19.
	ул. Лермонтова, 9
	1800
	2

	20.
	ул. Гвардейская, 18/1
	3200
	2

	21.
	ул. Массальского,10
	1900
	2

	22.
	ул. Восстановления (зона)
	4200
	2

	23.
	ул. 25 Октября (у родника)
	1500
	2

	
	Всего:
	105400
	


24. Площадь ж/д вокзала п. Можайский:

- штыковка почвы при омоложении растений на глубину 150 мм в грунтах II группы - 30 м2;
- омоложение живых изгородей - 60 м;
- расчистка и углубление канавы - 75 п.м.
2. Сроки выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Срок выполнения
	Примечание

	1.
	3-разовый выкос

1-ый

2-ой

3-ий
	с 01.06.07 по 15.06.07

с 01.07.07 по 15.07.07

с 15.08.07 по 31.08.07
	

	2.
	2-разовый выкос

1-ый

2-ой
	с 15.06.07 по 30.06.07

с 01.08.07 по 15.08.07
	

	3.
	Омоложение живых изгородей
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	4.
	Расчистка и углубление канавы
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	5.
	Посадка деревьев и кустарника
	с 01.10.07 по 31.10.07
	


3.Состав работ

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Состав работ
	Примечание

	1.
	Выкос
	1. Выкос при помощи ручного бензотриммера с насадкой нож (леска).
	

	2.
	Омоложение живых изгородей
	1. Обрезка кустарника на одну высоту с вырезкой сухих ветвей.
2. Уборка территории после работы.
	

	3.
	Расчистка и углубление канавы
	1. Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника с отрывкой грунта, разравниванием и планировкой откосов.

2. Уборка территории после работы.
	


4. Основные требования к содержанию и качеству работ:

4.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.
4.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

5. Основные требования к составлению сметной документации:

5.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».
5.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

5.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

5.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

5.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Руководитель службы городского хозяйства и благоустройства Мартынов А.В.

PAGE  
3

